Aktenzeichen: 1.4-4437-14951/2016

EG-Wasserrahmenrichtlinie-

Umsetzungskonzept Hydromorphologie für den Flusswasserkörper 1_F603 „Rote Traun, Falkenseebach, Großwaldbach“.

Zusammenfassender Bericht

Anlage(n): 	Anlage 1: Übersichtslageplan UK 1_F603

Anlage 2: Lageplan mit Maßnahmen

Inhaltsverzeichnis

- Vorbemerkungen zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und ihrer Umsetzung an der Roten Traun, Falkenseebach und Großwaldbach.

- Zustandsbewertung

- Grundsätze der Maßnahmenplanung

- Abstimmungsprozess, Beteiligung der Öffentlichkeit

- Maßnahmenprogramm und Umsetzungskonzept

- Vorbemerkungen zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und ihrer Umsetzung an der Roten Traun, Falkenseebach und Großwaldbach.

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vereinheitlicht das europäische Wasserrecht und setzt den Mitgliedstaaten unter anderem zum Ziel, dass die erfassten Flüsse und Seen mindestens einen „gutes ökologisches Potential“ erreichen. Fließgewässer werden dabei in Deutschland in sogenannte Flusswasserkörper (FWK) eingeteilt, die aus Flussläufen oder mehreren einheitlich strukturierten Teilstrecken, und deren Zubringergewässer bestehen können.

Zur Bewertung, ob der „gute ökologische Zustand“ oder das „gute ökologische Potential“ erreicht sind, werden gewässertypspezifische biologische Qualitätskomponenten herangezogen. Sofern die Zielerreichung gefährdet ist, wird in dem Maßnahmenprogramm aufgezeigt, durch welche Maßnahmen der Zustand verbessert werden kann. Das Maßnahmenprogramm wird im 6-Jahresturnus fortgeschrieben.

Die einzelnen Maßnahmen werden in den Umsetzungskonzepten örtlich festgelegt.

An der Roten Traun, dem Falkenseebach und dem Großwaldbach wird der chemische Zustand mit „nicht gut“ bewertet, der ökologische Zustand ist „mäßig“. Betrachtet wird ein Gewässerabschnitt von 25,9 km Gesamtlänge.  Davon sind 20 km ausgebauter Wildbach und 25,8 km Gewässer 3. 0rdnung. Für die Gewässer 3. Ordnung (G3) ausgebauter Wildbach ist das Wasserwirtschaftsamt Traunstein zuständig. Für Gewässerabschnitte 3. Ordnung (G3) liegt die Unterhaltungslast bei der Kommune Inzell.

Im 1. Bewirtschaftungsplan (2009) wurde der Flusswasserkörper 1_F603 mit der Nummer „IN394 Rote Traun“ bezeichnet. In diesem wurden "Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhältnisse" erarbeitet. Der Verlauf von Windgrat bis Mündung in die Weiße Traun wurde mit einer Gesamtlänge von 9,9 km angegeben.

Dieser Bewirtschaftungsplan wurde in dem Maßnahmenkonzept für die Bewirtschaftungsperiode 2016 bis 2021 fortgeschrieben und ein Umsetzungskonzept erstellt. Das Umsetzungskonzept wurde am 24.09.2014 den betroffenen Behörden, Kommunen, Verbänden und Dritten, deren Rechte berührt sind (Kraftwerksbetreiber) in einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Die Teilnehmer erhielten die Gelegenheit sich zu den geplanten Maßnahmen zu äußern. Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat die eingegangenen Anregungen nach fachlicher Prüfung aufgenommen.

- Zustandsbewertung

An der Roten Traun, dem Falkenseebach und dem Großwaldbach wird der chemische Zustand mit nicht gut bewertet, der ökologische Zustand ist mäßig.

Die biologische Qualitätskomponente Makrozoobenthos (Kleintiere) sowie Makrophyyten und Phytobenthos (Wasserpflanzen und Algen) weisen in der Roten Traun einen guten Zustand auf. In Hinsicht der Degratation des Makrozoobenthos ist die Bewertung sehr gut. Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewässermorphologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe) wider. Die Zustandsbewertung hinsichtlich der Fische fällt nur mäßig aus, was auf strukturelle Defizite und mangelhafte Durchgängigkeit hinweist. Die ökologische Gesamtbewertung ist daher nur mäßig. Es besteht Handlungsbedarf den Gewässerzustand zu verbessern.

Der chemische Zustand ist nicht gut, da Quecksilber als prioritärer Schadstoff die Umweltqualitätsnorm verfehlt. Diese Überschreitung gilt europaweit für alle Oberflächengewässer. Ohne die Betrachtung von Quecksilber wären die Umweltqualitätsnormen erfüllt.

Ökologische Durchgängigkeit:

An der Roten Traun liegen drei große Querbauwerke, die zum Teil die ökologische Durchgängigkeit behindern

- E-Werk Wernleiten bei Fkm 0,770: Neues Wasserrechtsverfahren zum Betrieb der Anlage mit Herstellung der Durchgängigkeit abgeschlossen.

- Knerrsäge bei Fkm 4.325: Anlage derzeit stillgelegt, Altrecht und Bewilligung, befristet bis 30.11.2019. Keine Durchgängigkeit gegeben.

- Frauenstätt bei Fkm 5.170: Altrecht zum Betrieb der Anlage und Plangenehmigung zur Errichtung einer Wanderhilfe (Raugerinne-Beckenpass) vom 25.07.2013. Maßnahme ausgeführt.

An diesen Querbauwerken wird folgende Maßnahme vorgesehen: Passierbares Bauwerk (Umgehungsgewässer, Fischauf- und –abstiegsanlage) an einem Wehr oder Absturz bzw. Durchlassbauwerk anlegen. Im Bayrischen Maßnahmenkatalog entspricht dies der Maßnahme mit der Nummer 69.3.

Die Rote Traun ist kein fischfaunistisches Vorranggewässer und nicht im Priorisierungskonzept enthalten.

- Grundsätze der Maßnahmenplanung

Ausgehend von den zuvor beschriebenen Randbedingungen und Zustandsbewertungen orientiert sich das Maßnahmenprogram und Umsetzungskonzept für die Rote Traun, Falkenseebach und Großwaldbach an folgenden Grundsätzen:

- Verbesserung der Lebensraumbedingungen für Fische: An der Roten Traun liegen 3 Querbauwerke, die zum Teil die ökologische Durchgängigkeit behindern.

- Verbesserung der Geschiebeverhältnisse: Es mangelt an geeigneten Laichhabitaten in Form von Kiesflächen sowie an Fischunterständen (Kolke, Kehrwasserbereiche).

- Rückbau bestehender Ufersicherungen: Massive technische Uferbauten verhindern eine eigendynamische Entwicklung des Gewässers und Strukturvielfalt und sorgen für monotone Strömungsverhältnisse. Minimierung der Unterhaltungseingriffen

Bei ausgebauten Wildbächen ist kein Gewässerentwicklungskonzept (GEK) vorgesehen. Von der Gemeinde Siegsdorf liegt von 1998 ein Gewässerentwicklungskonzept (GEK) vor, in welchem die Rote Traun ausgespart ist. Die Gewässerentwicklungsplanung der Gemeinde Inzell ist zurückgestellt. Desto wichtiger ist die Umsetzung des Maßnahmenprogrammes, mit dem folgende Ziele angestrebt werden:

- Verbesserung der Gewässerstruktur,

- Herstellung der abschnittsweisen Durchgängigkeit,

- Lebensraumvernetzung und Wiederbesiedlungspotential nach dem Strahlwirkungskonzept.

- Abstimmungsprozess, Beteiligung der Öffentlichkeit

Das Maßnahmenprogramm für den 2. Bewirtschaftungsplan wurde den betroffenen Behörden, Kommunen, Verbänden und Dritten im Rahmen der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung am 24.09.2014 im Wasserwirtschaftsamt Traunstein vorgestellt. Mit eingeladen waren, soweit davon berührt, sowohl die örtlichen Fischereiberechtigten als auch die Fachberatung für Fischerei sowie die untere Naturschutzbehörde, Naturschutzverbände, Wasser- und Bodenverband und die Triebwerksbetreiber. Die Vortragsfolien zur vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden den Teilnehmern der Veranstaltung zugesandt.

Soweit sich Durchgängigkeitshindernisse im Besitz des Freistaates Bayern befinden, werden diese Hindernisse im Bewirtschaftungszeitraum 2 beseitigt. Durchgängigkeitshindernisse die sich in Privatbesitz befinden, können nur durch den jeweiligen Betreiber umgebaut werden. Das WWA Traunstein hat im Rahmen der Vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung auf diesen Umstand hingewiesen und bleibt auch weiterhin mit den privaten Kraftwerksbetreibern in Kontakt.

- Maßnahmenprogramm und Umsetzungskonzept

Unter wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Gesichtspunkten wird angestrebt, die Wehre durchgängig umzubauen. An den 3 Querbauwerken der Roten Traun wird folgende Maßnahme umgesetzt:

Passierbares Bauwerk (Umgehungsgewässer, Fischauf- und –abstiegsanlage) an einem Wehr oder Absturz bzw. Durchlassbauwerk anlegen.

Im Bayrischen Maßnahmenkatalog entspricht dies der Maßnahme mit der Nummer BY 69.3.

- E-Werk Wernleiten bei Fkm 0,770 – Wasserrechtsverfahren befindet sich im Abschluss.

- Knerrsäge (Hammer) bei Fkm 4.325 - befristet bis 30.11.2019.

- Frauenstätt bei Fkm 5.170 - Maßnahme wird demnächst umgesetzt.

Verortung

Die Lage der Maßnahmen ist aus den beiliegenden Lageplänen (Anlagen 1 und 2) ersichtlich.

Die Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigt das Prinzip der Strahlwirkung.

Das Prinzip der Strahlwirkung geht davon aus, dass naturnahe Fließgewässerbereiche mit intakten Biozönosen eine positive Wirkung auf den ökologischen Zustand oberhalb und unterhalb angrenzender Abschnitte besitzen. Kleinere und größere Strukturmaßnahmen in regelmäßigen Abständen sorgen für eine durchgängige Strahlwirkung.

Ist nach 2021 erkennbar, dass der gute Zustand des FWK nicht erreicht wurde, werden weitere Maßnahmen im BP 3 bis 2027 realisiert.